# Podklady pro VŘ:

1. Název VŘ

Zajištění provozu internetového obchodu České geologické služby

1. Popis současného řešení internetového obchodu
* Je dostupný na adrese <http://obchod.geology.cz>.
* Je postaven na platformě OpenCart 2.
* Je provozován na vlastní infrastruktuře ČGS.
* Vyřizuje průměrně 22 objednávek za týden.
* Návštěvnost je cca 2000 uživatelů/měsíc (11000 zobrazených stránek).
1. Popis požadavků na dodavatele
* Průběžné požadavky:
	+ Odstraňování provozních problémů a zajištění plynulosti provozu v rozsahu max. 4 hod/měsíc.
	+ Poskytování technické odborné pomoci Zadavateli formou emailové komunikace s odezvou nejpozději 2 pracovní dny od nahlášení problému.
	+ Průběžné aktualizace stávající aplikace na aktuální verze dle informací na <https://www.opencart.com>.
	+ Úpravy menšího rozsahu ve stávající aplikaci podle předaných a i Zhotovitelem schválených požadavků.
	+ Průběžná aktualizace konverzního kódu aplikace dle potřeb
	+ Průběžná aktualizace obchodních podmínek v souladu s platnou legislativou
* Jednorázové požadavky (včetně termínů realizace):
	+ Uvedení současné aplikace do souladu s GDPR (T+2 měsíců).
	+ Implementace platební brány od stávajícího poskytovatele bankovních služeb (T+9 měsíců).
	+ Rozšíření administračního webového rozhraní o funkci správy příloh u nabízeného zboží. Konkrétně jde o funkci přidání nové, úpravy současné a odstranění současné přílohy (T+ 4 měsíce).

Příklad:

<http://obchod.geology.cz/cs/KNIHY/Popularne-naucne/Doupovske-hory-p26184c78c188.html?search=doupovsk%C3%A9>

* + Rozšíření administračního webového rozhraní o funkci správy uživatelských textů a potvrzovacích emailů jednotlivých stavů objednávky (T+ 4 měsíce).
	+ Převedení provozu na šifrovanou komunikaci HTTPS min. TLS1.2 (certifikát pro doménu geology.cz již máme (T+6 měsíců).